Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo 5 |
| --- | --- |
| Proyecto | PCGA Álvarez |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual |
| --- | --- |
| Fecha | 07/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Jesús Bustamante Juakin Fredes Antonia Sanhueza |
| Personas que asistieron a la reunión | Jesús Bustamante Juakin Fredes Antonia Sanhueza |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se logró finalizar la configuración inicial del entorno de desarrollo. - Se abordó y cerró exitosamente la incidencia registrada sobre el retraso por desconocimiento de la plataforma. - Se corrigió el cronograma y se adaptó a la metodología Scrum. - Se creó el repositorio Jira de manera correcta, configurando Épicas, Historias de Usuario y Subtareas | - La mayoría de los puntos de historia planificados no se terminaron. - Se asumió una carga de trabajo alta sin considerar la curva de aprendizaje inicial requerida para las herramientas tecnológicas y la plataforma. - Demoras en la configuración de permisos y buckets de almacenamiento en la nube para la recepción segura de currículums en formato PDF | - Asignar tiempo previo de estudio y pruebas exploratorias sobre herramientas nuevas antes de comprometer el desarrollo de funcionalidades complejas en el sprint. |