Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Equipo 5 |
| --- | --- |
| Proyecto | PCGA Álvarez |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual |
| --- | --- |
| Fecha | 22/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Jesús Bustamante Juakin Fredes Antonia Sanhueza |
| Personas que asistieron a la reunión | Jesús Bustamante Juakin Fredes Antonia Sanhueza |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Diseñamos exitosamente la sección institucional del portafolio y certificaciones. - Finalizamos correctamente la navegación desde la página principal al portafolio. | - Múltiples tareas clave del catálogo y galería quedaron en curso. - No logramos iniciar la optimización de imágenes ni diseño responsivo. - Acumulamos demasiadas tareas en curso simultáneamente sin lograr cerrarlas. | - Priorizar el cierre de las tareas que quedaron en curso. - Distribuir mejor la carga de tareas simultáneas por cada desarrollador. |